Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године

НОВИ КНЕЖЕВАЦ

27. април 2026. године

I  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Седиште: Нови Кнежевац, Карађорђева 49

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08128260

ПИБ: 101460125

ЈБКЈС: 84379

Надлежно министарство: Министарство привреде, Министарство финансија, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Делатности јавног предузећа: снабдевање водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, изношење и депоновање комуналног отпада, одржавање чистоће, одржавање јавних зелених површина, управљање пијацама, управљање гробљима, дистрибуција гаса на територији општине Нови Кнежевац.

Годишњи  програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа Нови Кнежевац Нови Кнежевац за 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа  дана 27.11.2025. године.

Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Нови Кнежевац Нови Кнежевац за 2026. годину број 004812351 2025 08634 001 000 060 107 04 005 донета је на седници Скупштине општине Нови Кнежевац дана 05.12.2025. године. Одлука  је објављен у Службеном листу Општине Нови Кнежевац број 19/2025.

II  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године реализација делатности предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Предузеће  је на дан 31.03.2026. године  исказало  добитак  у  износу од  4.415.504,00 динара.

III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ОБРАЗАЦА

- БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе предузећа у посматраном периоду.

Износи су исказани у хиљадама динара.

  - Приходи

| Назив | Реализација 01.01.-31.03.2026. године | Учешће у укупном приходу (у %) |
| --- | --- | --- |
| Пословни приходи | 76.351 | 99,50 |
| Финансијски приходи | 342 | 0,45 |
| Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине | 17 | 0,02 |
| Остали приходи | 28 | 0,03 |
| Укупни приходи | 76.738 | 100 |

Пословни приходи

Пословни приходи остварени су у износу од 76.351 хиљада динара. У односу на план остварени су 99%.

Пословне приходе предузећа чине приходи од продаје природног гаса, приходи од продаје производа и услуга и остали пословни приходи.

Приходи од продаје природног гаса остварени су у износу од 49.002 хиљада динара и у односу на план, остварени  су 111 %.

Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 27.026 хиљада динара и у односу на план, остварени су 83%.

Структура прихода од продаје производа и услуга је следећа ( изражено у 000 динара):

- Приходи од продаје воде                                                         9.262

- Приходи од одвођења отпадних вода                                     3.421

- Приходи од водоинсталатерских услуга                                   386

- Приходи од фиксне накнаде за водомер                                 1.643

- Приходи од изношења смећа                                                   8.376

- Приходи од одржавања зеленила и чистоће                           1.230

- Приходи од пијаце                                                                        178

- Приходи од погребних услуга                                                     414

- Приходи од дистрибуције гаса                                                  1.731

- Приходи од годишњих прегледа гасних инсталација                  67

- Приходи од грађевинских услуга                                                 225

- Приходи од осталих услуга                                                             93

Најзначајније  приходе  исказане  у оквиру прихода од продаје производа и услуга чине приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода, који су настали обављањем основне делатности предузећа (46,93%), затим, приходи од изношења смећа (30,99%), приходи од одржавања зеленила и чистоће (4,55%), приходи од дистрибуције гаса (6,41%), приходи од фиксне накнаде за водомер (6,08%).

Приходе од осталих услуга чине приходи од издавања услова и сагласности и накнаде за прикључак на водовод и канализацију, накнада за улазак на гробље трећим лицима, дезинфекција бунара другим лицима и сервис хлоринатора и слично.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 323 хиљаде динара. Наведене приходе чине приходи од закупа пијачних тезги у износу од 18 хиљада динара; приходи од закупа гробних места у износу од 218 хиљада динара, приходи од закупа контејнера у износу од 21 хиљадa динара; приходи по судским пресудама 66 хиљада динара.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи остварени су у износу од 342 хиљаде динара и у односу на план остварени су 86%. Приходи се односе на обрачунате затезне камате купцима физичким и правним лицима.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи. У питању су потраживања која су била исправљена претходних година, а сада су наплаћена. Оставрени су у износу од 17 хиљада динара.

Остали приходи

Остали приходи остварени су у износу од 28 хиљадa динара и у односу на план остварени су 11%.  Односе се на приходе од наплаћених отписаних потраживања у износу од 8 хиљада  динара, приходе од накнадно примљених рабата у износу од 13 хиљада динара и остале непоменуте приходе у износу од 7 хиљада динара.

  - Расходи

Износи су исказани у 000 динара

| Назив | Реализација 01.01.-31.03.2026. године | Учешће у укупним расходима (у %) |
| --- | --- | --- |
| Пословни расходи | 72.014 | 99,72 |
| Финансијски расходи |  |  |
| Остали расходи | 201 | 0,28 |
| Укупни расходи | 72.215 | 100 |

Пословни расходи

Пословни расходи остварени су у износу од 72.014 хиљада динара. У односу на план остварени су 92 %.

Структуру пословних расхода чине:

- Набавна вредност продате робе (природног гаса). Наведени расходи остварени су у износу од 36.543 хиљада динара и у односу на план остварени су 99%.

- Трошкови материјала, горива и енергије. Наведени расходи остварени су у износу од 5.866 хиљада динара и у односу на план остварени су 66%. Трошкови материјала износе 2.078 хиљада динара, трошкови горива и енергије износе 3.559 хиљада динара и трошкови гаса за грејање износе 229 хиљада динара.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Наведени расходи остварени су у износу од 23.267 хиљада динара и у односу на план остварени су 96%.Детаљна структура наведених расхода је описана у делу Трошкови запослених.

- Трошкови амортизације. Наведени расходи остварени су у износу од 1.643 хиљада динара и у односу на план остварени су 87%.

- Трошкови производних услуга. Наведени расходи остварени су у износу од 2.491 хиљада динара и у односу на план остварени су 63%.

- Нематеријални трошкови. Наведени расходи остварени су у износу од 2.204 хиљада динара и у односу на план остварени су 88%.

Финансијски расходи

У посматраном периоду, предузеће нема финансијских расхода.

Остали расходи

Остали расходи се односе на расходе по основу плаћених казни за прекршаје по прекршајним налозима. За посматрани период износе 201 хиљадa динара.

Порески расход периода износи 107 хиљада динара и односи се на плаћене аконтације пореза на добит  за 2026. годину.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање средстава и извора средстава предузећа на дан 31.03.2026. године.Укупна актива износи 106.525 хиљада динара и у односу на план остварена је 112%.

У наставку, дат је табеларни преглед сталне имовине предузећа, исказано у 000 динара.

| ОПИС | Земљиште | Грађевински објекти | Постројења и Опрема | Укупно некретнине, постројења и опрема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавна вредност на дан 01.01.2026. | 2.321 | 85.473 | 76.259 | 164.053 |
| Нове набавке | - | - | 227 | 227 |
| Продаја | - | - | - | - |
| Аванс за опрему | - | - |  | - |
| Амортизација | - | - | - | - |
| Набавна вредност на дан 31.03.2026. | 2.321 | 85.473 | 76.486 | 164.280 |
| Исправка вредности на дан 01.01.2026. | - | 64.670 | 51.261 | 115.931 |
| Амортизација |  | 288 | 1.355 | 1.643 |
| Продаја |  | - | - | - |
| Исправка вредности на дан 31.03.2026. |  | 64.958 | 52.616 | 117.574 |
| Садашња вредност на дан 31.12.2025.године | 2.321 | 20.515 | 23.870 | 46.706 |

Стална имовина износи 46.706 хиљадa динара и у односу на план остварена је 99%. Земљиште и грађевински објекти исказани су у износу од 22.836 хиљада динара, док су постројења и опрема исказани у износу од 23.870 хиљада динара.

Обртна имовина износи 58.431 хиљадa динара и у односу на план остварена је 123%. Структуру обртне имовине чине залихе, потраживања по основу продаје и остала краткорочна потраживања; краткорочни финансијски пласмани; готовина и краткорочна активна временска разграничења.

Залихе су остварене у износу од 2.760 хиљада динара и односе се на залихе материјала и резервних делова у износу од 2.426 хиљада динара и залихе горива и мазива у износу од 334  хиљаде динара.

Плаћени аванси за материјал  износи 42 хиљаде динара и за услуге 295 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 33.584 хиљада динара и у односу на план остварена су 124%. Структуру чине (у 000 динара):

- Купци у земљи правна лица                                                     6.697

- Купци у земљи физичка лица                                                 32.830

- Исправка вредности потраж.од продаје (физичка лица)      (5.943)

Остала краткорочна потраживања износе 403 хиљадa динара и у односу на план остварена су 134%. Структуру чине (у 000 динара):

- Потраживања за затезну камату                                                         87

- Потраживања за накнаде зарада РФЗО                                              96

- Потраживања од дужника по судској пресуди                                113

- Исправка вредности потраживања за камату                                   (31)

- ПДВ на купљене сировине и матер.по општој стопи   	              138

Краткорочни финансијски пласмани износе 111 хиљада динара и у односу на план остварени су 37%.

Готовина износи 20.919 хиљада динара и у односу на план остварена је 132%. У питању су средства на текућим рачунима и благајни предузећа.

Краткорочна временска разграничења износе 317 хиљада динара и у односу на план остварена су 21%. Односе се на разграничене трошкове по основу обавеза за премију осигурања 235 хиљада динара, разграничене трошкове по основу осталих обавеза (сајт) 25 хиљада динара, унапред плаћене закупнине (autocad лиценца) 57 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 1.388 хиљада динара.

Укупна пасива  износи 106.525 хиљада динара и у односу на план остварена је 112%.

Капитал износи 60.350 хиљада динара и у односу на план остварен је 119%. Структуру капитала чини (у 000 динара):

- Основни (државни) капитал                         17.263

- Резерве                                                            12.102

- Нераспоређени добитак ранијих година     41.592

- Губитак ранијих година                               (15.023)

- Добитак  текуће године                                   4.416

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених по основу отпремнина износе  12.322  хиљада динара и у односу на план остварена су 99%.

Краткорочне обавезе износе 33.853 хиљада динара и у односу на план остварене су 106%. Структуру краткорочних обавеза чини (у 000 динара):

- Обавезе према добављачима                                                    15.324

- Обавезе за нето зараде,порезе и доприносе                              7.384

- Обавезе према Оснивачу за учешће у добитку                         7.248

- Остале обавезе према запосленима                                               120

- Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима       272

- Обавезе према коморама                                                                    4

- Обавезе за порез на додату вредност                                         3.046

- Обавезе за остале порезе и накнаде                                              332

- Краткороч.пасивна времен.разграничења                                      77

- Обавезе за примљене авансе				            46

У програму пословања за 2026.годину дефинисани су циљеви:

- замена водомера –сервис који је на дан 31.03.2026. године остварен са 6,82% , односно од годишње планираних 220 замена водомера-сервисa, сервисирано је и замењено 15 водомера;

- прикључци на канализациону мрежу,  који је на дан 31.03.2026. године остварен са 13,33%, односно од годишње планираних 15 прикључака на канализацију, изграђено је 2 прикључка.

Сектор за дистрибуцију гаса је планирао следеће циљеве:

- повећање потрошње гаса израдом нових прикључака одобравањем повољнијих услова плаћања. Циљ је на дан 31.03.2026. године остварен 25%, односно од 20 планираних прикључака на годишњем нивоу, изграђено  је 5 прикључака;

- смањење губитака на дистрибутивном систему набавком и уградњом нових гасомера. Циљ је на дан 31.03.2026. године остварен 5,36%, односно од 112 нових гасомера планираних на годишњем нивоу, уграђено је 6;

- смањење губитака на дистрибутивном систему сервисирањем и заменом старих гасомера. Циљ је на дан 31.03.2026. године остварен 7,20%, односно од 250 сервисирања и замена гасомера планираних на годишњем нивоу, сервисирано  је и замењено 18.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа информације о променама токова готовине из пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности остварен је у износу од 85.853 хиљада динара, што је за 6% више у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности  остварен је у износу од 81.516 хиљада динара, што је за 3% мање у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 122 хиљаде динара.

Стање готовине на дан 31.03.2026. године износи 20.918 хиљада динара, што представља већи  износ од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто зарада за запослене исказани су у износу од 18.697.138,01 динара и остварени су у оквиру планираног износа са 98%. Предузеће у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, месечно доставља на оверу оснивачу обрачун средстава за исплату зарада запослених на обрасцу (ЗИП-1). У складу са чланом 3 Уредбе, предузеће не може извршити исплату зарада пре овере обрасца( ЗИП-1).

Структура трошкова зарада и накнада зарада (бруто), без доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца je следећа (у 000 динара):

Назив

Редован рад                                                         11.762.749,68

Државни празник		                                   993.702,72

Годишњи одмор                                                    1.097.066,08

Регрес за годишњи одмор                                    1.963.310,40

Верски празник	                                               293.240,16

Топли оброк		                                               586.500,00

Минули рад			                                1.183.976,48

Прековремени рад                                                      74.021,01

Плаћено одсуство                                                       61.123,52

Боловање 65%	                                                280.578,72

Стимулација                                                              128.934,03

Рад на државни празник                                             14.675,25

Рад недељом                                                                10.307,50

Приправност					            112.706,40

Остало -8 март                                                           134.246,06

Бруто зарада -  укупно                                       18.697.138,01

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима реализоване су у износу од 1.358.426,00 динара, што је 78% у односу на план.

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу од 40.123,00 динара, што је 67% у односу на план.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла реализоване су у износу од 338.827,00 динра, што је 68% у односу на план.

Просечна бруто зарада по запосленом без пословодства за јануар-март 2026. године износи 134.234,00 динара, а просечна нето зарада по запосленом без пословодства износи 97.435,00 динара. Просечна бруто зарада пословодства за јануар-март 2026. године износи 236.591,00 динара, а просечна нето зарада пословодства износи 169.272,00 динара. План реализације зарада је мањи услед  боловања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026. године укупан број запослених је износио 47 (43 запослена на неодређено време и 4 запослена на одређено време). У посматраном периоду једно лице је засновало радни однос на неодређено време.

Број лица ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2026.  године износио је 4.

6. РАСПОН  ПЛАНИРАНИХ  И  ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација дати су за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период предузеће није остварило субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Износ реализованих средства за репрезентацију износи 72.367,03 динара и представља 72% планираних средстава за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2026. године предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције од капиталног значаја нису планиране. У току посматраног периода, предузеће је набавило основна средства укупне вредности без пдв-а у износу од  227.069,17 динара и то читач за скидање података са тахографа вредности 101.320,00 динара; два лап топ уређаја вредности 110.000,00 динара и моторну тестеру у износу од 15.749,17 хиљада динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ  И  СУДСКИ  СПОРОВИ

Стање обавеза се односи на неплаћене фактуре према добављачима које се измирују  најкасније у року од 45 дана.

Укупна  вредност  спорова на дан 31.03.2026. године износи 742.168,54 динара, од чега је предузеће страна која тужи у 7 спорова  вредности 425.216,80 динара, а предузеће је тужена страна у 4 спора вредности 316.951,74 динара.  Ниједан спор није критичан нити мoже утицати на пословање Предузећа.

IV  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током посматраног  периода Предузеће је несметано обављало своје пословање, редовно и благовремено измиривало своје обавезе према држави, добаваљачима и запосленима. План је да се истом праксом настави. На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Датум: 27.04.2026. године

Потпис и печат